A5赛题项目开发说明书

景区导览服务AI数字人

第十五届“中国软件杯”大学生软件设计大赛

文档用途：提供给Codex/AI编程工具了解项目目标

# 一、项目概述

## 1.1 比赛信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 比赛名称 | 第十五届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 |
| 比赛级别 | 国家级A类公益性赛事（五星竞赛项目） |
| 赛题名称 | A5-景区导览服务AI数字人 |
| 出题企业 | 锐捷网络（苏州）有限公司 |
| 作品提交截止 | 2026年6月30日 |
| 大赛官网 | www.cnsoftbei.com |
| 答疑QQ群 | 1093135039 |

## 1.2 项目目标

开发一个具备多模态交互能力（语音、文本、表情）的AI数字人导游软件，为景区游客提供智能问答、个性化讲解，并为景区管理方提供数据分析后台。

## 1.3 硬性技术指标（必须达标）

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 多模态大模型 | 必须使用至少1个 |
| 问答准确率 | ≥90% |
| 语音响应延迟 | <5秒 |
| 数字人自然度 | 口型同步 + 表情配合自然 |

# 二、系统架构

## 2.1 整体架构

系统分为两大部分：游客交互端（前端） + 管理后台（后端）

数据流向：

游客语音/文本输入 → ASR识别 → 知识库RAG检索 → 大模型生成回答 → TTS语音合成 → 数字人驱动（口型+表情同步） → 返回给游客

## 2.2 技术选型

| 模块 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数字人驱动 | HeyGem / Duix-Avatar | MIT协议，原生支持实时流式音频驱动 |
| 语音识别(ASR) | SenseVoiceSmall | 延迟7ms，支持情感识别 |
| 语音合成(TTS) | ParaTTS / Step-Audio | 支持方言、情感表达 |
| 大模型 | 通义千问 / DeepSeek | 国产大模型，API稳定 |
| 知识库RAG | LangChain-Chatchat | 中文场景优化，私有化部署 |
| 前端框架 | Vue3 + Element Plus | 组件丰富，AI工具熟悉 |
| 后端框架 | FastAPI | Python生态，AI工具擅长 |
| 数据库 | SQLite / ChromaDB | 知识库存储 + 向量检索 |

# 三、功能需求

## 3.1 游客交互端（前端）

| 功能 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 多模态交互 | 支持语音输入和文本输入；数字人以语音+表情+口型同步方式回答 |
| 智能问答 | 基于景区知识库，回答景区历史、文化、景点特色等问题 |
| 个性化推荐 | 根据游客兴趣（历史/自然风光）推荐不同游览路线 |
| 数字人展示 | 2D/3D数字人形象，可配置外观、服装、声音 |

## 3.2 管理后台（后端）

| 功能 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 知识库管理 | 上传/编辑/删除景区讲解词、文史资料、FAQ |
| 数字人配置 | 配置数字人外观、服装、声音等 |
| 游客分析报告 | 分析交互记录，生成关注点分析、情感趋势 |
| 数据大屏 | 展示服务人次、热门问答、满意度趋势 |

# 四、开发任务分解

## 4.1 后端开发任务（Codex负责）

- 搭建FastAPI后端项目框架

- 实现知识库管理API（增删改查）

- 集成LangChain-Chatchat知识库RAG检索

- 集成大模型API（通义千问/DeepSeek）

- 实现游客分析报告生成逻辑

- 实现数据大屏统计接口

- 集成SenseVoiceSmall ASR语音识别

- 集成ParaTTS/Step-Audio TTS语音合成

## 4.2 前端开发任务（Codex负责）

- 搭建Vue3 + Element Plus前端项目

- 开发游客交互界面（语音/文本输入）

- 集成HeyGem/Duix-Avatar数字人组件

- 实现数字人口型+表情同步效果

- 开发管理后台界面（知识库管理/数字人配置/数据大屏）

- 实现个性化推荐前端展示

## 4.3 方案设计任务（SOLO负责）

- 整体架构设计文档

- 知识库结构设计（基于官方景区资料包）

- Prompt工程设计（问答准确率达标）

- 技术选型论证文档

- 测试用例设计

- 演示视频脚本

- 设计文档/PPT编写

# 五、可参考开源项目

| 项目 | GitHub | 用途 |
| --- | --- | --- |
| tour-avatar | github.com/liwei0513/tour-avatar | 博物馆AI数字导览员，与A5高度匹配 |
| Fay | github.com/xszyou/Fay | 数字人Agent中台框架 |
| OpenAvatarChat | github.com/Dingdust/HUMAN | 模块化数字人对话系统 |
| HeyGem/Duix-Avatar | github.com/heygem-ai | 实时流式数字人驱动 |
| LangChain-Chatchat | github.com/chatchat-space/Langchain-Chatchat | 中文知识库RAG框架 |

# 六、提交物清单

- 产品源代码（完整可运行）

- 部署和使用手册

- 产品总体设计文档

- 方案介绍PPT（需求分析+方案设计+核心技术+创新要点+产品展示+团队介绍）

- 演示视频（时长≤7分钟，avi/mp4/wmv格式）

# 七、评分标准

| 评分项 | 分值 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整度 | 40分 | 多模态交互、智能问答、管理后台 |
| 技术与创新性 | 30分 | 数字人技术(15) + 大模型知识库(15) |
| 行业实用与体验性 | 20分 | 痛点解决 + 交互自然度 |
| 文档质量 | 10分 | 设计文档 + 演示视频 |

# 八、注意事项

- 使用开源项目需在文档中标注名称、来源及协议

- 必须基于官方景区资料包开发：https://www.cnsoftbei.com/uploadfile/2026/0323/20260323113204906.zip

- 问答准确率≥90%是硬性指标，需重点优化Prompt和知识库

- 语音延迟<5秒，需优化ASR/TTS流程

- 演示视频时长≤7分钟，需精简展示核心功能

# 九、给Codex的开发建议

1. 优先搭建后端框架，实现基础API接口

2. 优先集成知识库RAG，这是问答准确率的关键

3. 数字人组件可直接使用HeyGem/Duix-Avatar开源方案

4. 前端可参考tour-avatar项目的交互界面设计

5. 每完成一个模块后进行单元测试，确保功能正常

6. 注意代码注释和文档完善，方便后续维护